SETI

Automatización de insumos del informe: GLPI + AlertOps

Plan de cierre y guía de configuración en servidor

Informe Gerencial · Acción Fiduciaria

Preparado por: Yordy Pardo Pájaro

Para: Santiago Amaya Cely

Fecha: 28 de julio de 2026

Referencia: Actualiza el plan de cierre del 28/07 con AlertOps, la verificación en vivo de ambas fuentes, la guía de puesta en producción, y el informe autocontenido depositado en OneDrive (§9), verificado el mismo día contra la biblioteca real del cliente

Documento interno de trabajo. Contiene rutas, credenciales de referencia y decisiones pendientes sobre sistemas de SETI; no está destinado al cliente.

# 1. Resumen ejecutivo

Desde el plan de cierre anterior (solo GLPI) esto avanzó de investigación a automatización funcionando: se sumó AlertOps completo, se unificaron las dos extracciones en un solo comando, GLPI dejó de traer el histórico completo (ahora filtra por mes en origen), el periodo se calcula solo — nunca hay que escribirlo — y las dos fuentes se verificaron contra las cuentas reales de SETI, no contra datos de prueba.

Lo único que sigue bloqueando dejar esto corriendo desatendido es organizativo, no técnico: cuentas de servicio (hoy son credenciales personales) y dónde se ejecuta la tarea. El destino en SharePoint/OneDrive ya no es una incógnita: se encontró la biblioteca real del cliente, se probó contra ella con datos reales de julio, y el informe queda ahí autocontenido — falta solo confirmar el mismo acceso directo en el equipo definitivo (§9). La sección 4 de este documento explica exactamente cómo configurar el servidor en cuanto esas decisiones estén tomadas — con un script ya escrito y probado, no una descripción teórica.

## Estado de cada pieza

| Parte del proceso | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Extraer de GLPI, filtrado por mes en origen | Listo | Verificado en vivo: mayo (8/8 vs. manual), junio (0, confirmado), julio parcial (5) |
| Extraer de AlertOps, filtrado por cliente | Listo | Verificado en vivo: junio (53), más completo que el export manual (49) |
| Un solo comando para las dos fuentes | Listo | actualizar_informe.py — corre ambas, copia el insumo, opcionalmente abre el HTML |
| Periodo automático (mes cerrado) | Listo | Nunca hay que escribir --periodo; si es agosto, reporta julio solo |
| El informe carga ambas fuentes solo | Listo | Verificado en file:// (la forma real de abrirlo), con caché resuelta |
| Script listo para tarea programada | Listo | tarea_mensual.sh — probado en éxito y en fallo (ver §4) |
| Cuentas de servicio de solo lectura | Pendiente | Hoy son credenciales personales; funcionan pero no deben quedarse así |
| Depósito automático del informe en SharePoint/OneDrive | Listo | HTML autocontenido (datos incrustados, no un archivo vecino) en la carpeta real del mes; verificado copiándolo solo, sin nada más al lado |
| Dónde se ejecuta la tarea | Pendiente | Elegir servidor — ver §4 para instalarlo en cuanto se decida |
| Alerta ante fallo + responsable | Pendiente | El script ya distingue éxito/fallo; falta el webhook y el nombre |
| Restauración automática de insumos guardados | Listo | Consolidado/Logros/Mitigaciones ya no exigen apretar «Restaurar» tras recargar |
| Filtro histórico 3M consistente en toda tarjeta | Listo | Backups y Disponibilidad por CI arrancaban en «Todo»; ya quedan iguales al resto |
| Copia de resguardo del CSV original | Listo | RUTA_ONEDRIVE en .env — opcional; sin configurar, no hace nada |
| Verificación fuera-de-periodo en AlertOps | Listo | Misma red de seguridad que ya tenía GLPI; probada con datos reales de mayo y junio |

Dos decisiones de negocio del histórico de casos siguen abiertas (junio en cero, categorías de tres niveles) — sección 6. No bloquean nada técnico, pero sí afectan lo que dirán los próximos informes.

# 2. Lo que ya funciona

Todo esto está construido, probado y no requiere ninguna decisión pendiente para seguir funcionando como está:

- Las dos APIs, documentadas y en vivo: GLPI vía su API REST (ya lo tenía SETI, sin permisos nuevos) y AlertOps vía su API REST v2, documentada en un Swagger público. Ninguna necesitó un robot que simule clics.

- GLPI ya no trae el histórico completo: antes pedía todos los casos de la entidad (1103 al momento de escribir esto) y confiaba en que el navegador filtrara el mes. Ahora el filtro de fecha va en la propia consulta a GLPI (searchOption 15, con criterios morethan/lessthan) — el CSV que sale ya viene acotado al mes, más liviano y sin arrastrar meses que no tocan.

- AlertOps filtra por cliente antes de escribir el archivo: la cuenta es de SETI completo (no hay campo de entidad en su API), así que el extractor reconoce «Cliente: accion_fiduciaria» dentro del texto de cada alerta — la misma extracción que ya hacía el informe a mano — y descarta el resto antes de generar el CSV.

- Un solo comando para todo: actualizar_informe.py corre las dos extracciones, guarda cada insumo original para auditoría, arma el archivo que lee el informe, y lo copia junto al HTML. Antes ese último paso era manual.

- El periodo se calcula solo: mes_cerrado() en insumos_af.py — si hoy es agosto, reporta julio. El mes en curso nunca se reporta porque todavía no tiene sus datos completos. Nunca hay que escribir --periodo para el uso normal.

- Ninguna fuente bloquea a la otra: si GLPI falla pero AlertOps responde (o al revés), la que funcionó se carga igual — tanto en el script como en el HTML. Y si un mes cierra en cero para cualquiera de las dos (ya le pasó a GLPI en junio), el informe lo trata como una ausencia confirmada, no como un error.

- Abrir el resultado, si se quiere: --abrir hace que actualizar_informe.py abra el HTML al terminar. Es opcional y no debe usarse en la tarea programada — ahí no hay quien vea el navegador.

- Validación simétrica en el HTML: se encontró y corrigió una inconsistencia real durante las pruebas: AlertsList trataba «cero filas» como error, mientras GLPI ya lo trataba como ausencia confirmada. Con el extractor automático, un mes real sin alertas es tan posible como un mes real sin casos — ahora las dos fuentes se comportan igual.

- Caché del documento: se detectó que el navegador podía servir una versión vieja del HTML completo (no solo del insumo) incluso recargando la misma pestaña. Se añadieron cabeceras Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate al documento; se confirmó en dos rondas que el problema deja de reproducirse.

- Restauración automática de lo guardado: antes había que apretar «Restaurar últimos informes» tras cada recarga del HTML; ahora el Consolidado, Logros y Mitigaciones cargados a mano se restauran solos al abrir — sin perder el histórico multi-mes de Casos/Indicadores/Disponibilidad en cada refresco.

- Mismo filtro por defecto en las cinco tarjetas con histórico: Casos, Indicadores, Disponibilidad global, Backups y Disponibilidad por CI abren todas en 3M la primera vez que se ve el informe — antes Backups y Disponibilidad por CI arrancaban en «Todo», la única tarjeta distinta del resto.

- Copia de resguardo automática del CSV original: cada extracción ya deja tres copias independientes del mismo archivo, ninguna derivada de otra por mutación: el original intacto en salida/, una copia igual de intacta en la carpeta que se declare en RUTA_ONEDRIVE (.env) — pensada para una carpeta sincronizada con OneDrive, para trazabilidad mensual sin depender de que alguien reenvíe el archivo — y la copia convertida que lee el informe. Sin RUTA_ONEDRIVE configurada, ese paso se omite sin error.

- AlertOps ya verifica que ningún registro caiga fuera del mes: igual que GLPI: antes solo comprobaba que hubiera al menos una alerta del periodo, no que todas lo estuvieran. Confirmado con datos reales: mayo (31 alertas, del 02 al 24) y junio (53 alertas, del 01 a las 14:49 al 30 a las 16:19 — el filtro cubre el día completo sin cortar el último).

- Lanzador de doble clic para Windows: ejecutar.bat / ejecutar.ps1 resuelven el intérprete de Python en este equipo (py -3 antes que python, para evitar el stub de la Microsoft Store que intercepta a python3) y corren actualizar_informe.py con las dos fuentes, sin exigir tocar la política de ejecución de PowerShell.

- Informe autocontenido en OneDrive (nuevo, 28/07): actualizar_informe.py ya deja, en la carpeta del mes dentro de RUTA_ONEDRIVE, el informe con los datos de GLPI y AlertOps incrustados dentro del propio archivo — no en un insumo vecino. Sigue abriendo con todo cargado aunque alguien lo copie, lo descargue o lo mueva solo, sin el resto de la carpeta. Detalle completo, con la verificación realizada, en §9.

# 3. Verificación en vivo, contra las cuentas reales de SETI

Todo lo de esta sección se corrió contra los sistemas reales, no contra datos sintéticos ni simulados.

## GLPI

| Mes | Casos | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Mayo 2026 | 8 | Los 8 ID coinciden exactamente con Insumos/glpi (20).xlsx (el manual trae espacio como separador de miles: «300 861» = «300861») |
| Junio 2026 | 0 | Confirmado en vivo — coincide con el hallazgo ya documentado el 24/07 |
| Julio 2026 (parcial, al 28/07) | 5 | 4 requerimientos, 1 incidente, ninguno con SLA excedido — el mes aún no cierra |

## AlertOps

Junio 2026: la API devolvió 121 alertas de toda la cuenta SETI; el filtro de cliente dejó 53 de Acción Fiduciaria, 6 de ellas «No reconocimiento» (prioridad alta).

Comparado ID por ID contra el export manual (Insumos/AlertsList.xlsx, 61 filas): 49 coinciden en ambos. De las 16 que difieren, 12 quedan fuera del mes calendario en el manual (correctamente excluidas) y 4 son alertas reales del 1 y 2 de junio que el export manual nunca tuvo — empezaba el día 9. Las 6 de prioridad alta coinciden exactamente en las dos fuentes.

Conclusión: la extracción automática es más completa que la manual, no solo igual de buena.

## El informe HTML, con datos reales

Con actualizar_informe.py y el insumos-af.js resultante copiado junto al HTML, se abrió el archivo real del proyecto (no una copia) en file:// — la forma en que se abre en producción. Las dos fuentes cargaron solas, el checklist de «informe listo» marcó ambos criterios en verde, y no hubo errores de consola.

# 4. Cómo configurar esto en el servidor

Esta sección es la guía operativa para dejar la tarea corriendo sola. No depende de que ya esté decidido cuál de los tres servidores candidatos se usa (§5) — los pasos son los mismos en cualquiera de ellos; solo cambia dónde se ejecutan.

## 4.1 — Requisitos

- Python 3, sin ninguna librería externa que instalar — los cinco scripts usan solo la biblioteca estándar.

- Copiar al servidor: la carpeta automatizacion/ completa y informe-accion-fiduciaria 1.html, manteniendo la misma posición relativa entre ambos (el HTML un nivel arriba de automatizacion/).

- Acceso saliente a internet hacia www.seti.co (GLPI) y api.alertops.com (AlertOps) — las dos APIs están publicadas, ningún servidor candidato tiene problema de alcance de red.

## 4.2 — Credenciales

Crear (o copiar) automatizacion/.env en el servidor, con el mismo formato que automatizacion/.env.ejemplo:

GLPI_URL=https://www.seti.co/glpi
GLPI_USER=<cuenta de servicio>
GLPI_PASSWORD=<...>
GLPI_ENTIDAD="ACCION FIDUCIARIA"

AOPS_URL=https://api.alertops.com
AOPS_API_KEY=<api-key de la cuenta de servicio>
AOPS_CLIENTE="ACCION FIDUCIARIA"

Importante: .env nunca debe ir al repositorio de código ni copiarse por un canal que quede archivado sin cifrar (chat, correo). En el servidor definitivo, moverlo a un gestor de secretos (Key Vault o el que tenga Carlos Barrera).

## 4.3 — El script de la tarea (ya escrito y probado)

automatizacion/tarea_mensual.sh envuelve el comando único, deja un log con fecha, y marca claramente éxito o fallo — con un lugar ya preparado para conectar una alerta de Teams en cuanto exista el webhook:

#!/bin/bash
# Tarea programada mensual — corre GLPI + AlertOps y deja el informe listo.
#
# Uso en crontab, el primero de cada mes a la 1:00 a. m.:
#   0 1 1 * * /ruta/al/proyecto/automatizacion/tarea_mensual.sh
#
# No lleva --abrir: en un servidor sin pantalla no hay quien vea el navegador.
# No necesita --periodo: actualizar_informe.py calcula solo el mes que cerró.

set -uo pipefail
cd "$(dirname "$0")/.." || exit 1

mkdir -p automatizacion/salida
LOG="automatizacion/salida/tarea_mensual.log"
FECHA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

echo "=== $FECHA ===" >> "$LOG"
python3 automatizacion/actualizar_informe.py >> "$LOG" 2>&1
CODIGO=$?

if [ $CODIGO -ne 0 ]; then
  echo "FALLÓ (código $CODIGO) — $FECHA" >> "$LOG"
  # Alerta ante fallo: descomentar cuando exista el webhook de Teams y quede
  # definido TEAMS_WEBHOOK_URL (en este mismo archivo o en el entorno del cron).
  # curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  #   -d "{\"text\":\"Automatización GLPI/AlertOps falló el ${FECHA} (código ${CODIGO}). Revisar ${LOG} en el servidor.\"}" \
  #   "$TEAMS_WEBHOOK_URL"
else
  echo "OK — $FECHA" >> "$LOG"
fi

exit $CODIGO

Se probó dos veces: una corrida completa exitosa (código de salida 0, log con «OK»), y una corrida con las credenciales retiradas a propósito (código de salida 1, log con «FALLÓ»). El script distingue los dos casos correctamente.

## 4.4 — Programar la tarea

En un servidor Linux/Mac (cron):

chmod +x automatizacion/tarea_mensual.sh
crontab -e
# agregar esta línea (el primero de cada mes, 1:00 a. m.):
0 1 1 * * /ruta/completa/al/proyecto/automatizacion/tarea_mensual.sh

En un servidor Windows (Programador de tareas), equivalente:

Acción:     Iniciar un programa
Programa:   python.exe (o py.exe)
Argumentos: automatizacion\actualizar_informe.py
Iniciar en: C:\ruta\completa\al\proyecto
Desencadenador: Mensual, día 1, 1:00 a. m.

No hace falta pasar --periodo en ninguno de los dos casos: el script calcula solo el mes cerrado en el momento en que corre.

## 4.5 — Verificar que corrió bien

- El código de salida: 0 si al menos una fuente funcionó y (si tocaba) el HTML quedó actualizado; 1 si las dos fallaron o el HTML no se encontró.

- El log en automatizacion/salida/tarea_mensual.log — cada corrida deja su fecha, el resumen de GLPI/AlertOps, y un renglón final «OK» o «FALLÓ (código N)».

- Abrir el informe y revisar el aviso de «Cargar informes»: siempre muestra de dónde y cuándo se extrajo cada fuente. Un insumo viejo se delata por su propia fecha.

## 4.6 — Alerta ante fallo (falta conectar el webhook, no la lógica)

El script ya sabe distinguir éxito de fallo; lo único que falta es la URL del webhook de Teams (o el canal que se decida) para des-comentar el bloque ya escrito en tarea_mensual.sh:

curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"text\":\"Automatización falló ($FECHA, código $CODIGO)\"}" \
  "$TEAMS_WEBHOOK_URL"

Con eso puesto y un TEAMS_WEBHOOK_URL definido, un fallo el día 1 se avisa el día 1 — no se descubre el día 30 cuando ya toca emitir el informe.

# 5. Lo que falta — solo decisiones y accesos, no código

## Dónde se ejecuta

| Opción | Consideración | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Servidor de Carlos Barrera | Lo planteado en la llamada original. Ya automatiza otros procesos ahí; instalar siguiendo §4 tal cual. | Bajo |
| Azure Functions | Monitoreo nativo, pero exige confirmar suscripción disponible y quién queda a cargo del costo. | Medio |
| Equipo de oficina | Sin gestiones adicionales, pero depende de que quede encendido a la 1:00 a. m. — el riesgo más alto de los tres. | Bajo |

- Cuentas de servicio de solo lectura, en GLPI y en AlertOps. Hoy automatizacion/.env tiene credenciales personales — funcionan y ya se verificaron en vivo, pero si la automatización corre con la cuenta de una persona, el día que la cambie el proceso se cae en silencio, y cada acción queda registrada a su nombre.

- Depósito automático del informe en SharePoint/OneDrive — resuelto en el Mac, falta replicarlo en el servidor definitivo. Ver §9: actualizar_informe.py ya deja el informe autocontenido en la carpeta del mes, probado contra la biblioteca real de SharePoint sincronizada en el Mac de desarrollo. Falta confirmar el acceso directo de OneDrive equivalente en el equipo donde quede corriendo la tarea (§5, "Dónde se ejecuta") y apuntar RUTA_ONEDRIVE ahí.

- Webhook de alerta y responsable operativo que lo reciba y actúe — ver §4.6.

# 6. Decisiones de negocio (no bloquean la automatización, pero sí las cifras)

## 6.1 — Junio de 2026 sigue en cero

Reconfirmado en vivo esta semana: 0 casos de Acción Fiduciaria en GLPI para junio, por los tres campos de fecha disponibles. La evolución completa, con julio ya parcialmente a la vista:

| Mes | Casos de Acción Fiduciaria |
| --- | --- |
| Marzo 2026 | 84 |
| Abril 2026 | 24 |
| Mayo 2026 | 8 |
| Junio 2026 | 0 |
| Julio 2026 (parcial, al 28/07) | 5 |

Se necesita saber: si el servicio efectivamente no tuvo casos en junio, si se registraron bajo otra entidad, o si el flujo de trabajo cambió. Julio muestra actividad de nuevo (5 casos a la fecha), lo que hace más notoria la pregunta sobre el hueco de junio.

## 6.2 — Categorías de tres niveles en el conteo de incidentes

Sin cambios desde el plan anterior: el informe excluye del conteo de fallas los tickets que son revisiones de alertas ya contabilizadas, mirando el último tramo de la categoría — funciona con dos niveles, falla con tres:

| Categoría en GLPI | Casos | Se cuenta hoy como |
| --- | --- | --- |
| INCIDENTES > Revision Alerta | 830 | Revisión — se excluye |
| INCIDENTES > Revision Alerta > Bloqueos | 83 | Falla real de SETI |
| INCIDENTES > Revision Alerta > Espacios | 8 | Falla real de SETI |
| INCIDENTES > Revision Bloqueos | 22 | Revisión — se excluye |

Pregunta pendiente: ¿una «revisión de alerta con bloqueos» es una revisión o una falla atribuible a SETI? 91 casos del histórico cambian de lado según la respuesta. No afectó a mayo (todos requerimientos) ni a junio (cero casos), pero sí afectará al primer mes que traiga estas categorías en volumen.

# 7. Qué se necesita de cada persona

| Persona | Qué se le pide | Bloquea |
| --- | --- | --- |
| Santiago Amaya Cely | Decidir dónde corre la tarea (§5), confirmar que el acceso directo de OneDrive de §9 quede configurado igual en ese equipo, nombrar responsable operativo, y responder las decisiones de negocio (§6). | Sí |
| Administrador de GLPI | Crear la cuenta de servicio de solo lectura con acceso a la API REST. | Sí |
| Administrador de AlertOps | Crear (o autorizar) la cuenta de servicio y su api-key. | Sí |
| Carlos Barrera | Confirmar disponibilidad en su servidor (si se elige esa opción) e instalar la tarea siguiendo §4. | Depende |
| Yordy Pardo Pájaro | Conectar el webhook de Teams en tarea_mensual.sh y añadir la subida a SharePoint/OneDrive una vez estén las decisiones de arriba. | No |

# 8. Anexo técnico

## 8.1 Archivos

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| automatizacion/actualizar_informe.py | Punto de entrada único: corre las dos extracciones y copia el resultado junto al HTML. |
| automatizacion/tarea_mensual.sh | Envoltorio listo para cron: log con fecha, distingue éxito/fallo, lugar preparado para la alerta. |
| automatizacion/sonda_glpi.py | Reconocimiento de GLPI: confirma la vía de extracción disponible. |
| automatizacion/extraer_glpi.py | Extrae los casos por la API REST de GLPI, filtrados por entidad y por mes en origen. |
| automatizacion/sonda_alertops.py | Reconocimiento de AlertOps: confirma que la api-key autentica y el esquema coincide con lo documentado. |
| automatizacion/extraer_alertas.py | Extrae las alertas por la API REST de AlertOps, filtradas por cliente y por mes. |
| automatizacion/insumos_af.py | Módulo compartido: empaqueta insumos-af.js y calcula el mes cerrado (mes_cerrado()). |
| automatizacion/.env | Credenciales de ambas fuentes, más RUTA_ONEDRIVE (opcional, para la copia de resguardo). Fuera del repositorio de código (en .gitignore). |
| automatizacion/README.md | Documentación completa de uso, comandos y estado del proyecto. |
| informe-accion-fiduciaria 1.html | El informe. Carga ambas fuentes solo; caché resuelta con cabeceras no-cache. |
| automatizacion/ejecutar.bat | Lanzador de doble clic en Windows sobre actualizar_informe.py; resuelve la política de ejecución de PowerShell y el intérprete de Python de este equipo. |
| automatizacion/ejecutar.ps1 | Envoltorio que invoca ejecutar.bat: prueba py -3 antes que python, y pasa --abrir para ver el resultado en pantalla. |

## 8.2 Comandos de uso frecuente

El uso normal, sin argumentos — calcula el mes cerrado solo:

python3 automatizacion/actualizar_informe.py

Igual, y además abre el informe al terminar:

python3 automatizacion/actualizar_informe.py --abrir

Un mes puntual (reprocesar algo atrasado, o pruebas):

python3 automatizacion/actualizar_informe.py --periodo 2026-06

Solo generar en salida/, sin tocar el HTML (para revisar antes de copiar):

python3 automatizacion/actualizar_informe.py --sin-copiar

## 8.3 Campos de GLPI utilizados

Se descubrieron consultando la propia instancia (no están escritos a mano); si GLPI cambia de versión, conviene volver a correr la sonda antes de asumir que siguen siendo los mismos.

| Campo | Identificador | Para qué lo usa el informe |
| --- | --- | --- |
| Entidad | 80 | Filtrar Acción Fiduciaria |
| Fecha de apertura | 15 | Corte por mes calendario, ahora también en el filtro de origen |
| Categoría | 7 | Distinguir requerimiento de incidente |
| Tiempo para resolver excedido | 82 | Calcular el cumplimiento del SLA |
| Estado · Tipo · Prioridad | 12 · 14 · 3 | Contexto, no cálculo |

## 8.4 Caché del navegador — resuelto

Se detectó y se corrigió durante esta ronda: el HTML completo (no solo el insumo) podía quedar cacheado incluso recargando la misma pestaña. Se agregaron cabeceras Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate al documento; se reprodujo el problema y se confirmó, dos veces seguidas, que ya no ocurre.

Defensa de fondo que sigue ahí: el aviso de carga automática siempre muestra la fecha de extracción de cada fuente. Si apareciera un insumo viejo por cualquier motivo, la fecha lo delata de inmediato.

# 9. Informe autocontenido en OneDrive (nuevo, 28/07)

Además de GLPI y AlertOps, se resolvió el último paso que faltaba para que nadie tenga que tocar nada a mano: que el informe mismo llegue a la carpeta del cliente ya cargado con los datos del mes, listo para abrir y validar, sin arrastrar ni copiar ningún archivo adicional.

## 9.1 — Cómo funciona

El mecanismo anterior dependía de un archivo vecino: insumos-af.js tenía que viajar en la misma carpeta que el HTML, y un <script src="insumos-af.js"> lo cargaba al abrir. Funcionaba, pero tenía un problema real: si alguien copiaba o descargaba solo el .html (sin su vecino), el informe abría vacío.

- Ahora los datos van incrustados dentro del propio archivo: incrustar_insumos() (en insumos_af.py) toma el HTML base y le inserta el contenido de insumos-af.js como un <script> propio, justo después de <head>, antes de copiarlo a OneDrive.

- cargarInsumosAutomaticos() revisa primero si window.__INSUMOS__ ya existe (porque vino incrustado); solo si no, intenta el archivo vecino de siempre — así el flujo de desarrollo local en el Mac, que sigue usando insumos-af.js aparte junto al HTML de trabajo, no se rompió.

- Resultado: el informe es un solo archivo, autocontenido. Funciona igual si se copia, se descarga o se mueve solo, sin depender de que nada más viaje con él.

## 9.2 — Dónde queda, y qué protección tiene

RUTA_ONEDRIVE (.env) debe apuntar YA a la carpeta con el año en el nombre — el acceso directo real que usa hoy el equipo se llama, por ejemplo, «ACCION FIDUCIARIA - 2026»; el año no va en una subcarpeta aparte, va en el nombre de ese acceso directo. El script solo agrega debajo el nombre del mes (solo el mes, sin año — misma convención que ya se usa a mano en esa biblioteca: «Julio», «Mayo», etc.).

Estructura resultante en la carpeta del mes: el informe (Informe Accion Fiduciaria <Mes> <Año>.html) junto a los dos CSV de resguardo (glpi-AAAA-MM.csv, alertops-AAAA-MM.csv) — nada más. Ningún archivo técnico suelto.

Los dos CSV quedan protegidos por defecto (copiar_resguardo, proteger=True): si ya existe uno con ese nombre y contenido distinto, no se sobrescribe — se avisa y se conserva el que ya estaba, para que una corrida repetida no borre en silencio un archivo que alguien ya revisó. El informe, no (proteger=False): siempre se actualiza solo. Su función es mostrar la extracción más reciente disponible, no servir de registro histórico — congelarlo generaría una advertencia en cada corrida sin proteger nada real, porque su contenido cambia siempre por la marca de tiempo que lleva incrustada, aunque los datos no hayan cambiado. Para forzar también la sobrescritura de los CSV: FORZAR_ONEDRIVE=1.

## 9.3 — Verificación realizada

Todo lo de esta sección se probó contra la biblioteca real de SharePoint sincronizada (no una carpeta de prueba), con datos reales de julio de 2026 extraídos en vivo de GLPI y AlertOps.

- Corrida real completa: actualizar_informe.py --periodo 2026-07 dejó los tres archivos en la carpeta Julio real (GLPI: 7 casos — 6 requerimientos, 1 incidente; AlertOps: 44 alertas de la entidad, filtradas de 127 de toda la cuenta).

- Prueba de autocontención: se copió ÚNICAMENTE el .html — sin el CSV, sin ningún otro archivo — a una carpeta vacía y aislada, servido por HTTP local, abierto en pestaña nueva. Resultado: REPORTE.periodo quedó en jul-26 (no en el default de junio que habría salido si nada se hubiera cargado) y REPORTE.d('casos').datos mostró exactamente 44 alertas, 6 requerimientos, 1 incidente, 51 casos totales. Sin errores de consola.

- Prueba de protección: dos corridas seguidas para el mismo periodo. Los CSV, con contenido idéntico entre una corrida y otra, no se tocaron (sin aviso). El informe se sobrescribió solo en cada corrida (marca de hora distinta), sin necesitar FORZAR_ONEDRIVE.

## 9.4 — Cómo se usa

Mismo comando de siempre — no cambia nada para quien lo ejecuta:

python3 automatizacion/actualizar_informe.py --periodo 2026-07

Para forzar que también los CSV se sobrescriban (si hiciera falta reprocesar algo del mismo mes):

FORZAR_ONEDRIVE=1 python3 automatizacion/actualizar_informe.py --periodo 2026-07

## 9.5 — Pendiente

- Confirmar y configurar el mismo acceso directo de OneDrive en el equipo donde quede corriendo la tarea definitivamente (§5, «Dónde se ejecuta») — hoy solo se probó en el computador corporativo de desarrollo. Sin ese acceso directo agregado en el equipo, RUTA_ONEDRIVE no encuentra nada y este paso simplemente no hace nada (no es un error: es opcional por diseño).

## 9.6 — Nota: una cuarta fuente en camino (disponibilidad de bases de datos)

En paralelo, y fuera del alcance de este documento (GLPI + AlertOps), se está diseñando con Mateo Flórez Calonge (DBA) una tercera extracción automática: la disponibilidad de las bases de datos Oracle, hoy transcrita a mano al consolidado de Excel. El levantamiento técnico completo y el contrato de datos propuesto están en docs/2026-07-28-disponibilidad-bd-levantamiento.md y docs/2026-07-28-contrato-tecnico-mateo.md. Cuando esa fuente esté lista, se integrará con la misma infraestructura que ya existe aquí: una clave más en insumos-af.js, y el mismo depósito en OneDrive descrito en este §9, sin cambios en el mecanismo.