SETI

Informe Gerencial · Acción Fiduciaria

Automatización de la sábana de casos de GLPI

Resultado de la investigación y guion de demostración

Preparado por: Yordy Pardo Pájaro

Para: Santiago Amaya Cely

Fecha: 23 de julio de 2026

Presentación: 24 de julio de 2026, 10:00 a. m.

Documento interno de trabajo. Contiene rutas, comandos y hallazgos sobre sistemas de SETI; no está destinado al cliente.

# 1. Resumen

El encargo de la llamada del 23 de julio fue investigar cómo automatizar la descarga de la sábana de casos de GLPI, hoy manual.

«Mira cómo puedes automatizar esa parte con el GLPI según lo que yo te dije, puede que haya otra forma.» Santiago Amaya Cely · llamada del 23/07/2026, minuto 19:19

Sí había otra forma, y es mejor que la prevista.

## El hallazgo

La propuesta era construir un robot (RPA) que abriera GLPI con usuario y contraseña, navegara y descargara el archivo. Al probar contra la instancia real se descubrió que GLPI ya tiene habilitada su API REST oficial.

Eso significa que no hace falta ningún robot, ni pedir permisos nuevos, ni depender de que la interfaz de GLPI no cambie. Se le piden los datos al sistema y los entrega.

## Estado a hoy

| Parte del proceso | Estado |
| --- | --- |
| Entrar a GLPI y extraer los casos | Funcionando y verificado |
| Filtrar por Acción Fiduciaria | Funcionando, dentro de GLPI |
| Que el informe lo cargue solo al abrirse | Funcionando y verificado |
| Que el archivo llegue solo a OneDrive | Pendiente — necesita servidor |
| Programarlo cada mes | Pendiente — necesita decisiones |

## Verificación más importante

Los casos que devuelve la extracción automática son exactamente los mismos que los del archivo bajado a mano: los 8 casos de mayo de 2026 coinciden uno por uno. La automatización no inventa ni pierde nada.

# 2. Cómo funciona, en lenguaje llano

## Lo que pasa hoy

Una persona entra a GLPI, aplica los filtros, exporta el CSV, lo busca en la carpeta de Descargas y lo arrastra al informe. Cada mes, para cada cliente.

## Lo que pasará

1:00 a. m., sin que nadie esté Un programa le pide los casos a GLPI y deja dos archivos en OneDrive: Informe Accion Fiduciaria/ ¦-- informe.html ¦-- insumos-af.js <-- nuevo ¦-- glpi-2026-06.csv 8:00 a. m. Doble clic en informe.html -> los casos ya estan cargados

La idea clave: no es que el informe aprenda a buscar archivos. Es que ya no haya que descargar nada.

## Una pregunta que quedó abierta en la llamada

«Desde el HTML yo puedo ir a consultar el SharePoint y que me traiga la información para que los casos atendidos se me suban automáticamente. Es la pregunta.» Santiago Amaya Cely · llamada del 23/07/2026, minuto 20:52

La respuesta es que no se puede, y conviene saberlo antes de construir sobre esa idea. Cuando un archivo HTML se abre con doble clic, el navegador lo encierra: no le permite pedir nada por internet ni leer el disco. Es una protección de seguridad de Chrome y Edge, no una opción configurable. SharePoint, además, exige iniciar sesión.

Lo que sí permite el navegador es cargar un archivo que esté justo al lado del HTML. Sobre esa puerta se construyó la solución: la extracción deja ahí el archivo, y el informe lo encuentra al abrirse. Sin servidor, sin licencias nuevas y sin cambiar la forma de trabajar.

## Qué protege ese archivo

Como el informe lo carga sin que nadie lo apruebe, se trata como lo que es: un origen no confiable. Antes de aceptarlo comprueba tres cosas.

- Que tenga el formato esperado.

- Que declare a qué mes corresponde. El periodo lo manda el archivo, no el desplegable, para que el informe no pueda leer un corte de junio creyendo que es de julio.

- Que la huella digital del contenido coincida con la declarada. Si alguien altera el archivo o deja otro en su lugar, el informe lo rechaza y vuelve a modo manual.

La carga manual no cambió en nada y sigue siendo la contingencia. Si el archivo no está, si está vencido o si no supera las comprobaciones, el centro de carga funciona exactamente como siempre.

# 3. Guion de la demostración

Tres actos de dos minutos cada uno. Conviene ensayarlos una vez antes de la reunión.

### Preparación (5 minutos, antes de la reunión)

Dejar la carpeta en el punto de partida, sin el archivo de insumos:

cd ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake rm -f insumos-af.js

Paso 1  El antes

Abrir el informe:

open ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake/"informe-accion-fiduciaria 1.html"

Mostrar la tarjeta «Total de casos atendidos»: dice «Pendiente de cargar». Arriba, el botón «Cargar informes» muestra 0/3 insumos.

«Así está hoy. Para llenar esto hay que entrar a GLPI, filtrar, exportar, buscar el archivo en Descargas y arrastrarlo aquí.» Qué decir

Dejar la ventana abierta.

Paso 2  La extracción, en vivo

cd ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake python3 automatizacion/extraer_glpi.py --periodo 2026-05

La salida esperada:

Sesion abierta en https://www.seti.co/glpi Filtro de entidad: ACCION FIDUCIARIA GLPI reporta 1103 casos; se recibieron 1103. Archivo generado: .../salida/glpi-2026-05.csv Insumo para el informe: .../salida/insumos-af.js

«Esto entró a GLPI solo, por su API oficial. No es un robot haciendo clics: le pedimos los datos y nos los dio. Y fíjate que trae solo Acción Fiduciaria, 1103 casos de una sola entidad. Hoy el archivo que bajamos a mano trae también Novaventa, Legis y los demás clientes.» Qué decir

Paso 3  El después

Copiar el insumo junto al informe:

cd ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake cp automatizacion/salida/insumos-af.js .

Volver al navegador y recargar con Cmd + Shift + R — con Shift, para saltarse la caché.

Lo que se verá:

- La tarjeta «Total de casos atendidos», ya con datos.

- El periodo del informe cambiado solo a mayo de 2026, porque el insumo declara su propio corte.

- En «Cargar informes», un aviso que dice de dónde salieron los datos, cuándo se extrajeron y que los demás insumos siguen siendo manuales.

«No descargué nada, no arrastré nada. Abrí el archivo y ya estaba. Lo único que falta es que ese archivito llegue solo a la carpeta de OneDrive, y eso lo programa el servidor de Carlos.» Qué decir

# 4. Acto opcional: la protección

Sirve para responder a una pregunta que quedó pendiente de la llamada anterior:

«¿Cuando yo le exporto ese código queda protegido algo así pa que no me lo copien o qué?» Santiago Amaya Cely · llamada del 23/07/2026, minuto 12:21

Alterar el archivo de insumos a propósito:

cd ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake sed -i '' 's/"contenido": "/"contenido": "X/' insumos-af.js

Recargar con Cmd + Shift + R. El informe lo rechaza y muestra:

No se uso el insumo automatico (insumos-af.js): la huella del contenido no coincide con la declarada. Carga los archivos a mano.

«Si alguien mete un archivo distinto en esa carpeta, el informe no se lo traga. Y si el archivo no está, el centro de carga funciona como siempre.» Qué decir

Para volver al archivo bueno:

cd ~/Proyectos/InformeAccionFiduciariaRemake cp automatizacion/salida/insumos-af.js .

## Sobre proteger el código del informe

Conviene ser franco en este punto: el código de un HTML que se entrega al cliente no se puede proteger. Ofuscarlo solo estorba; cualquiera que tenga el archivo tiene el código. Lo que sí existe hoy es el aviso de confidencialidad y autoría que el exportado ya incluye.

Hay, en cambio, un detalle concreto que sí conviene decidir: el HTML que se envía al cliente incluye internamente los datos de reconciliación entre fuentes, que la auditoría de julio decidió que son información interna de SETI. No se ven en pantalla, pero viajan dentro del archivo.

# 5. Dos asuntos que requieren una decisión

Ambos aparecieron al revisar el histórico completo de casos, algo que no era posible con el archivo de 46 filas que se bajaba a mano.

## 5.1 Junio de 2026 no tiene casos en GLPI

Acción Fiduciaria no registra ningún caso en junio. Se verificó por los tres campos de fecha disponibles, para descartar que fuera un problema del criterio de corte:

| Criterio de fecha | Casos en junio de 2026 |
| --- | --- |
| Fecha de apertura | 0 |
| Fecha de resolución | 0 |
| Última modificación | 0 |

De paso, esto cierra una duda que la auditoría de datos dejó abierta en julio (qué fecha define el periodo del informe): para este mes el resultado es cero se mida como se mida.

La evolución de los últimos meses:

| Mes | Casos de Acción Fiduciaria |
| --- | --- |
| Marzo 2026 | 84 |
| Abril 2026 | 24 |
| Mayo 2026 | 8 |
| Junio 2026 | 0 |
| Julio 2026 (parcial) | 5 |

Decisión requerida: una caída de 84 casos a cero en tres meses no parece un comportamiento normal del servicio. El informe de junio dirá «sin registros en el periodo», y el cliente preguntará. Hace falta saber si el servicio efectivamente no tuvo casos, si se están registrando bajo otra entidad, o si el flujo de trabajo cambió.

## 5.2 Categorías de tres niveles en el conteo de incidentes

El informe excluye del conteo de fallas los tickets que son revisiones de alertas ya contabilizadas, para no cobrar dos veces el mismo evento. Esa exclusión mira el último tramo de la categoría, lo que funciona con dos niveles pero falla con tres:

| Categoría en GLPI | Casos | Hoy se cuenta como |
| --- | --- | --- |
| INCIDENTES > Revision Alerta | 830 | Revisión — se excluye |
| INCIDENTES > Revision Alerta > Bloqueos | 83 | Falla real de SETI |
| INCIDENTES > Revision Alerta > Espacios | 8 | Falla real de SETI |
| INCIDENTES > Revision Bloqueos | 22 | Revisión — se excluye |

Decisión requerida: ¿una «revisión de alerta con bloqueos» es una revisión de alerta o una falla atribuible a SETI? Según la respuesta, 91 casos cambian de lado en el histórico. No se modificó nada: es una definición de negocio, no un detalle técnico.

No afecta al informe de junio (cero casos) ni al de mayo (todos requerimientos), pero afectará al primer mes que traiga esas categorías.

# 6. Lo que falta y qué se necesita para hacerlo

## 6.1 Que el archivo llegue solo a OneDrive

Hoy la extracción deja el archivo en el equipo donde se ejecuta. Falta que lo deposite en la biblioteca de SharePoint u OneDrive, con un nombre predecible:

/Informes/AccionFiduciaria/2026-06/glpi-2026-06.csv

En la llamada se planteó que un robot dejara el archivo en una ruta y que Power Automate lo moviera a otra. Ese segundo salto puede eliminarse: el mismo programa que extrae puede escribir directamente en la biblioteca. Menos piezas es menos cosas que pueden romperse a la una de la mañana sin que nadie se entere.

## 6.2 Dónde se ejecuta

Para que la tarea corra el primero de cada mes a la 1:00 a. m. hace falta una máquina encendida a esa hora. El portátil no sirve.

| Opción | Consideración |
| --- | --- |
| El servidor de Carlos Barrera | Es lo que se planteó en la llamada. Carlos ya automatiza otros procesos ahí. |
| Azure Functions | Limpio, pero hay que confirmar suscripción disponible. |
| Un equipo de oficina con tarea programada | Funciona, pero depende de que nadie lo apague. |

A favor de cualquiera de las tres: GLPI está publicado en internet, así que no hay problema de alcance de red.

## 6.3 Credenciales

- Debe usarse una cuenta de servicio de solo lectura, no las credenciales personales de nadie. Si la automatización corre con la cuenta de una persona, el día que esa persona cambie su contraseña el proceso se cae en silencio, y todo lo que haga queda registrado en GLPI a su nombre.

- La contraseña vive en el gestor de secretos del servidor, nunca dentro del informe ni del repositorio de código.

## 6.4 Aviso ante fallo

Si el proceso falla el día 1 y nadie lo mira, el problema se descubre el día 30, cuando ya hay que emitir. Se recomienda ejecutarlo a diario con reintento y una notificación a Teams cuando falle, más una ejecución de cierre el primero de cada mes.

# 7. Preguntas para la reunión

Las cuatro primeras bloquean la automatización: sin ellas no se puede terminar. Las dos últimas son decisiones de negocio que afectan a las cifras del informe.

| # | Pregunta | Por qué bloquea |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se puede crear una cuenta de servicio de solo lectura en GLPI? | Usar credenciales personales es un riesgo de auditoría y de continuidad. |
| 2 | ¿Dónde se ejecutará la tarea programada: el servidor de Carlos, Azure u otro? | Define dónde se instala y quién lo opera. |
| 3 | ¿Cuál es la ruta exacta de la biblioteca de SharePoint y quién tiene permiso de escritura? | Es el destino del archivo. |
| 4 | ¿Quién es el responsable operativo cuando el proceso falle? | Sin responsable, un fallo se descubre el día de la emisión. |
| 5 | ¿Por qué junio no tiene casos? (apartado 5.1) | El informe de junio dirá «sin registros» y el cliente preguntará. |
| 6 | ¿«Revisión de alerta con bloqueos» cuenta como revisión o como falla? (apartado 5.2) | 91 casos del histórico dependen de la respuesta. |

# 8. Anexo técnico

## 8.1 Archivos

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| automatizacion/sonda_glpi.py | Reconoce la instancia de GLPI y determina qué vía de extracción está disponible. Guarda la evidencia de cada respuesta. |
| automatizacion/extraer_glpi.py | Extrae los casos por la API REST y genera el CSV y el archivo de insumos. |
| automatizacion/.env | Credenciales. Fuera del repositorio de código. |
| automatizacion/README.md | Documentación de uso. |
| informe-accion-fiduciaria 1.html | El informe. Se le añadió la carga automática; el resto no cambió. |

## 8.2 Comandos

Reconocer la instancia y comprobar qué vías están disponibles:

python3 automatizacion/sonda_glpi.py

Extraer los casos de un periodo:

python3 automatizacion/extraer_glpi.py --periodo 2026-05

Ver el formato crudo que devuelve GLPI, con cinco casos:

python3 automatizacion/extraer_glpi.py --muestra

Descargar todas las entidades, como la exportación manual de hoy:

python3 automatizacion/extraer_glpi.py --sin-filtro-entidad

## 8.3 Campos de GLPI utilizados

Estos identificadores no están escritos a mano: se descubrieron consultando la propia instancia, porque cambian entre versiones e instalaciones.

| Campo | Identificador | Para qué lo usa el informe |
| --- | --- | --- |
| Entidad | 80 | Filtrar Acción Fiduciaria |
| Fecha de apertura | 15 | Corte por mes calendario |
| Categoría | 7 | Distinguir requerimiento de incidente |
| Tiempo para resolver excedido | 82 | Calcular el cumplimiento del SLA |
| Estado · Tipo · Prioridad | 12 · 14 · 3 | Contexto, no cálculo |

## 8.4 Verificaciones realizadas

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Extracción frente a la exportación manual | Los 8 casos de mayo de 2026 coinciden uno por uno |
| Filtro de entidad dentro de GLPI | 1103 filas, una sola entidad |
| Carga automática al abrir el informe | Casos cargados, periodo ajustado, trazabilidad completa |
| Archivo de insumos alterado | Rechazado por la huella; el informe queda en modo manual |
| Sin archivo de insumos | El centro de carga funciona igual que siempre |

## 8.5 Punto pendiente de comprobar

Durante las pruebas se detectó que el navegador puede servir el archivo de insumos desde su caché. Si eso ocurriera en el equipo donde se use, el informe podría mostrar el corte del mes anterior sin que nada lo advirtiera. Se añadió una medida para forzar la relectura, pero en el entorno de pruebas no pudo confirmarse del todo.

Como defensa de fondo, el aviso de carga muestra siempre la fecha de extracción: si apareciera un insumo antiguo, la fecha lo delataría. Conviene comprobarlo una vez en el equipo donde se vaya a usar.